计划总结的底层逻辑

目的

计划的本质：是在“现在的行动”与“未来的期望状态”之间，建立一个可执行、可校验、可修正的因果假设结构，让系统朝目标发生可验证的变化。不是时间表。不是待办清单。而是：“如果我这样做，大概率能到那里”的结构化假设。

计划不是时间管理，而是不确定性管理，在不确定世界中，减少失败概率的认知工具

之所以需要计划，是因为：未来不可预测、行动有成本、错误是可累积的。计划的存在，是为了提前暴露错误假设，而不是保证成功。

纬度

计划哲学：你如何面对不确定性与失败（目标/证据/约束的权衡）

任务生成器：你用什么运行机制把计划变成行动（变革/执行/维护）

哲学决定“为什么这样做、何时算失败、如何修正”；

生成器决定“任务从哪里来、放到哪里做、怎么被循环执行”。

PHST 是一个在逻辑上足够强的“统一假设-行动-裁决框架”，

它确实可以表达目标/证据/约束三种计划哲学，也可以表达维护与执行。

但把 Maintenance / Execution 抽成独立“任务生成器”，不是为了“表达能力”，

而是为了“工程可用性、认知清晰度与节律隔离”。

计划哲学

三种计划哲学

| 维度 | 目标中心 | 证据中心 | 约束中心 |
| --- | --- | --- | --- |
| 核心变量 | 意义 | 证据 | 边界 |
| 对失败的看法 | 失败=未达目标 | 失败=假设被证伪 | 失败=未按时 |
| 对修正的态度 | 抵触 | 欢迎 | 被动 |
| 创新潜力 | 高（不稳） | 中（稳） | 低 |
| 心理体验 | 强动机 | 稳定推进 | 压力导向 |

计划哲学不是选择题，而是权衡题

现实中的成熟系统，往往是：

•	目标提供方向

•	证据控制风险

•	约束防止失控

只是在不同阶段、不同系统中，其中一个被提升为“主导逻辑”。

•	你不知道要去哪，但必须前进：目标主导

•	你担心走错路成本巨大：证据主导

•	你知道要做什么但时间不够：约束主导

一个最小计划，至少包含 4 个元素

1. 目标状态（Desired State）

2. 当前状态（Current State）

3. 行动假设（Action → Effect）

4. 校验机制（How do I know it's working）

限制因素：时间/资源

任务生成器

1) PHST：

Plan → Hypothesis → Step → Task

用于

变革/探索/重构/引入新机制

Plan

├─ Hypothesis (可证伪的因果判断)

│   ├─ Step (为验证假设而走的路径/方案)

│   │   ├─ Task (一天内留下证据的动作)

│   │   └─ Task ...

│   └─ Step ...

└─ Hypothesis ...

为什么需要这些层？

•	Hypothesis：明确“错了要改结构”。

•	Step：允许多条路径并行或替换。

•	Task：最小可冻结证据。

2) Execution（交付/推进）：

Plan → Objective → Task → Output

用于

项目推进、训练、写作、学习、实验执行

ExecutionPlan

├─ Objective (本窗口要达成的可冻结变化)

├─ Constraints (时间/精力)

└─ Tasks

├─ Task (直接产出 Output)

├─ Task ...

└─ Task ...

刻意缺失：Hypothesis / Step

原因

•	这里假定结构已定，目标明确；

•	每个 Task 直接对齐产出；

•	校验在“是否产出/是否达标”，不是“假设是否被证伪”。

3) Maintenance（维护/运维）：

Plan → Cadence/Trigger → Checklist → Fix Task

用于

周回顾、备份、清理、体检、校准

MaintenancePlan

├─ Cadence / Trigger (每周/每月/条件触发)

├─ Health Checks (检查项清单)

│   ├─ Check: 指标/状态

│   └─ Check ...

└─ Fix Tasks (当检查失败时生成)

├─ Task (修复/清理/归档)

└─ Task ...

关键层级

•	Cadence/Trigger：什么时候跑维护

•	Checklist：看什么算“健康/不健康”

•	Fix Tasks：只在异常时生成

为什么不用 Hypothesis？

•	这里不是在“试路”，而是在“保养”；

•	失败不是“方向错了”，而是“需要修”。

4) Accumulative（认知积累型）

Plan → Direction → Input Streams → Reflection → Optional Harvest

用于：

•	阅读

•	听力训练

•	电影/艺术欣赏

•	世界观拓展

•	跨领域探索

AccumulativePlan

├─ Direction (方向)

│   ├─ Theme / 领域

│   └─ Why（长期意义）

│

├─ Input Streams (输入流)

│   ├─ Stream A (阅读)

│   ├─ Stream B (听力)

│   ├─ Stream C (影像)

│   └─ ...

│

├─ Reflection (低频回顾)

│   ├─ Periodic Scan (月/季度)

│   └─ Alignment Check

│

└─ Optional Harvest (可选产出)

├─ 摘要

├─ 书单更新

└─ 知识整理

关键层级说明

Direction（方向）

•	不是目标

•	不是KPI

•	是探索边界

例如：

•	20世纪真实历史

•	英语理解能力

•	电影叙事语言

它的作用是防止随机消耗。

步骤

触发点（Before Plan）

想变好 / 出问题了 / 有机会 / 有风险

目标状态（Desired State）

回答：你想“不同于现在”的哪里？

•	可以很模糊，但必须有“方向性差异”

•	即使是证据主导，也需要知道“验证的意义指向什么”

没有目标状态，就谈不上“是否值得做这个计划”。

当前状态（Current State）

回答：你现在在哪？卡点是什么？

•	资源、时间、能力、限制

•	这一步决定：

你是在“探索未知”，还是“按图施工”，还是“赶工交付”

不确定性与风险评估（关键分叉前）

不确定性就是：影响成败的关键因素，其真实状态/因果关系/结果，在行动前你无法可靠预测。你不知道“如果我这样做，会不会真的发生我期望的结果”。

回答这些问题以确定plan边界：

1.	这件事里是否存在“性质不同的不确定性”？

•	例如：科研不确定性 vs 行政流程不确定性

2.	它们的失败含义是否相同？

•	失败后要不要用完全不同的补救方式？

3.	它们的裁决哲学会不会不同？

•	一个需要证据主导，一个需要约束主导？

4.	它们的节律是否冲突？

•	一个是长期迭代，一个是节点清单？

如果其中 ≥2 个答案是“不同”，很大概率应该拆成多个 Plan，

回答三件事确定哲学类型与生成器类型：

•	最可能错在哪里？

•	错的代价有多大？

•	我更怕：走错路 还是 来不及 还是 方向不清？

这一步直接决定你接下来两件事：

•	计划哲学的主导逻辑

•	任务生成器类型

选择计划哲学（裁决标准）

根据第 3 步选一个主导：

•	目标主导：

•	不知道路，但必须前进

•	失败 = 没接近目标

•	证据主导：

•	走错路代价很大

•	失败 = 假设被证伪

•	约束主导：

•	知道要做什么，但时间/资源紧

•	失败 = 没按时交付

这一步决定：什么算“失败”，什么时候该改计划。

选择任务生成器类型（运作模式）

根据你“在干什么”选：

•	PHST（Change/Discovery）：

•	在改系统 / 探路 / 引入新结构 / 不确定性高

•	Execution（Delivery）：

•	在推进已知目标 / 交付产出 / 不确定性低

•	Maintenance（Ops）：

•	在维持健康 / 防止腐烂 / 周期性必要工作

这一步决定：任务从哪里来、用什么节律管理。

行动假设（Action → Effect）

现在才写：

如果在【这种哲学裁决下】、用【这种生成器模式】、

我做 A，应该观察到 B。

•	目标主导：B 通常是“更接近目标”

•	证据主导：B 是可观测证据

•	约束主导：B 常是“在 T 内完成/交付”

校验机制（Validation / Stop Rule）

回答：

•	我怎么知道方向对不对？

•	什么时候应该停？改？冻结？

这一步是把哲学落到操作层：

•	证据主导：证伪条件最重要

•	约束主导：截止与最低可接受产出

•	目标主导：阶段性里程碑 / 方向性指标

时间与资源约束（Time / Resource Box）

最后把现实压进去：

•	时间盒

•	精力预算

•	并行上限

•	机会成本

它会反过来修剪第 6 步的假设规模，形成可执行版本。

时间

早上进行，脑子更清楚

步骤

计划修正时机

在完成一个任务后对计划进行修改

计划修正内容

| 层级 | 是否可改 | 何时可改 | 修改内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| Plan | ⚠️ 极慎 | 明确证据显示下注错误 | 重写 plan |
| Hypothesis | ✅ 可改 | falsified / 降级时 | 标注失败或转向 |
| Step | ✅ 常改 | 路径不可行时 | 替换 / 重排 |
| Task | ✅ 随时 | 当天执行中 | Due、status |

当计划延时：

切掉一切非必要的事情

包括：优化/完美度提升/冗余验证等，或其他plan

把剩余时间全部投给“最小可交付路径”

重塑压缩后的关键路径

判断任务能否在前完成？

把从今天到每个计划 deadline 的剩余时间按“工作日”（仅排除周末）计数，并将每天产能拆成两个固定窗口：早上 07:00–11:00 视为高精力产能（load=h），下午 12:00–18:00 视为低精力产能（load=l）。对每个计划，只统计 status 为 todo/active 的任务，把每个任务的 timebox 作为该任务的最小工作量预算，并按任务 load 分别汇总为高精力需求与低精力需求；同时把 urgency=h 的任务视为必须在 deadline 前优先被容纳的需求集合。可行性判断遵循“先紧急、后非紧急，且低负担任务可以占用高精力窗口、高负担任务不应挤占低精力窗口”的装箱规则：先用高精力窗口容纳所有 urgency=h 且 load=h 的需求，再用低精力窗口容纳 urgency=h 且 load=l 的需求，不足部分允许上移到高精力窗口；若任一紧急需求在对应规则下仍溢出，则说明该计划在当前任务集合与时间预算下无法按 deadline 完成。若紧急需求可完全容纳，再用同样规则检查全部 todo/active 任务是否能容纳，以区分“至少能按时完成紧急部分”与“能按时完成全部任务”。