计划总结的底层逻辑

目的

计划的本质：是在“现在的行动”与“未来的期望状态”之间，建立一个可执行、可校验、可修正的因果假设结构，让系统朝目标发生可验证的变化。不是时间表。不是待办清单。而是：“如果我这样做，大概率能到那里”的结构化假设。

计划不是时间管理，而是不确定性管理，在不确定世界中，减少失败概率的认知工具

之所以需要计划，是因为：未来不可预测、行动有成本、错误是可累积的。计划的存在，是为了提前暴露错误假设，而不是保证成功。

准则

任务分为客观耗时任务，与主观耗时任务。对于主观耗时任务，任务的截止日期决定任务完成度，若完成度不足，则从剩余时间中找补

三种计划哲学

| 维度 | 目标中心 | 证据中心 | 约束中心 |
| --- | --- | --- | --- |
| 核心变量 | 意义 | 证据 | 边界 |
| 对失败的看法 | 失败=未达目标 | 失败=假设被证伪 | 失败=未按时 |
| 对修正的态度 | 抵触 | 欢迎 | 被动 |
| 创新潜力 | 高（不稳） | 中（稳） | 低 |
| 心理体验 | 强动机 | 稳定推进 | 压力导向 |

计划哲学不是选择题，而是权衡题

现实中的成熟系统，往往是：

•	目标提供方向

•	证据控制风险

•	约束防止失控

只是在不同阶段、不同系统中，其中一个被提升为“主导逻辑”。

•	你不知道要去哪，但必须前进：目标主导

•	你担心走错路成本巨大：证据主导

•	你知道要做什么但时间不够：约束主导

一个最小计划，至少包含 4 个元素

1. 目标状态（Desired State）

2. 当前状态（Current State）

3. 行动假设（Action → Effect）

4. 校验机制（How do I know it's working）

限制：时间/资源

步骤

确定当前计划的哲学类型：约束？意义？证据？

确定当前计划的既定元素：目标状态与当前状态

时间

早上进行，脑子更清楚

步骤

计划修正时机

在完成一个任务后对计划进行修改

计划修正内容

| 层级 | 是否可改 | 何时可改 | 修改内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| Plan | ⚠️ 极慎 | 明确证据显示下注错误 | 重写 plan |
| Hypothesis | ✅ 可改 | falsified / 降级时 | 标注失败或转向 |
| Step | ✅ 常改 | 路径不可行时 | 替换 / 重排 |
| Task | ✅ 随时 | 当天执行中 | Due、status |

当计划延时：

切掉一切非必要的事情

包括：优化/完美度提升/冗余验证等，或其他plan

把剩余时间全部投给“最小可交付路径”

重塑压缩后的关键路径